《踏入轮回》小游戏策划方案

本方案基于《踏入轮回》策划方案_修订版 v0.3 与 v1.0 完善版统一修订，以「公式定稿 v0.5」为唯一权威规则层，明确 v1.0 MVP 开发范围，收敛所有玩法口径，删除过时规则与冗余设计，作为微信小游戏 IAA 版本开发执行依据。

开发落地以文末“八、开发执行总纲”为唯一执行顺序。前文与该总纲冲突时，以总纲和公式定稿 v0.5 为准。

## 一、项目概览

### 1. 项目定位

产品形态：微信小程序放置点击修仙 RPG，单人独立开发，全流程以 AI 工具辅助素材、文案、数值与代码生成。
核心目标：v1.0 版本跑通完整且可反复游玩的核心循环，不堆砌系统数量，优先保证玩法闭环与数值平衡。
变现模式：v1.0 仅接入激励视频广告（IAA）；月卡、免广告等内购功能在取得版号前不开放，仅预留技术接口。

### 2. 核心设计原则

- 单人开发落地优先：做深核心规则，简化表现层，所有系统围绕核心循环服务，不新增冗余系统，保证逻辑闭环。

- 严格匹配定制规则：所有数值与机制以公式定稿 v0.5 为准，不臆造参数，未确定字段留空待测试调优。

- 美术轻量化：以 UI 图标 + 静态场景为主，减少动画量，优先保证玩法完整与性能流畅。

- AI 批量生产：文案、数值、素材全部 AI 批量生成，人工仅做规则校验与筛选，控制开发成本。

- MVP 迭代思路：先上线最小可行版本跑通核心循环，后续迭代补充高阶境界、弟子、演武场等内容。

- 合规前置：所有分享、变现、素材设计提前符合微信小程序平台规则，规避审核风险。

### 3. 合规前提

- 类目与备案：上线前完成微信小游戏二级类目确认，同步启动小程序备案（周期约 4-8 周，与开发并行），未备案不发布。

- 分享合规：无助力、无强制分享、无多级累积奖励；分享为单次、非强制、小额奖励，规避诱导分享红线。

- 素材合规：第三方素材确认商用授权；AI 生成素材保留完整生成记录，以应对 AI 标识要求与平台审核。

## 二、核心玩法与主循环

### 1. 开局流程

进入游戏 → 选择职业（剑修 / 枪修 / 刀修，均为近战体系） → 分配 20 点初始天赋值（灵根 / 运气 / 精神力 / 体质，每项最低 1 点、最高 25 点） → 赠送黄阶基础技能 → 进入修炼主界面 → 开启核心循环。

### 2. 核心四层循环

游戏由四层循环构成，每层解决一个核心玩法目标：

- 主动层（神游与奇遇）：点击或自动触发神游，每次消耗 1 点神游石并触发一次奇遇，换取资源、图纸、神游石或少量灵力，是玩家主动操作的核心入口。

- 成长层（修炼与突破）：自动修炼持续产出灵力（每 5 秒结算一次），灵力达标后突破小境界与大境界，境界提升带动战力增长，是角色成长的基础。

- 推进层（Boss 与装备）：每境设中期与圆满两个 Boss，共 18 个；Boss 顺序解锁，产出装备图纸、升星材料与灵石，是装备与战力提升的核心来源。

- 重置层（轮回）：金丹后首次挑战当前 Boss 失败即可主动轮回，保留部分积累重新爬境；通关全部 Boss 并修至渡劫境圆满后进入通关轮回，开启更高难度与永久成长。

### 3. 节奏锚点

单个完整通关轮回周期约为 1 周（从新档 / 轮回后开始，修炼至渡劫境圆满并通关 18 个 Boss）。首轮节奏对放置品类偏快，调优阶段重点验证前三天留存曲线，必要时放宽首轮成长节奏。

## 三、详细系统设计

### 1. 职业与天赋系统

#### 职业选择（均为近战定位，差异化区分）

开局三选一，职业决定可使用武器类型、专属执念方向与战斗系数，与 Boss 抗性形成对抗关系：

- 剑修：均衡型近战，普攻攻速快，手感灵活，对应执念「剑意」；攻速系数 1.2，伤害系数 1.0。

- 枪修：长柄近战，攻击距离略远，穿刺破甲能力强，对应执念「枪意」；攻速系数 1.0，伤害系数 1.1。

- 刀修：重型近战，普攻伤害高、攻速慢，蓄力爆发强，对应执念「刀意」；攻速系数 0.8，伤害系数 1.3。

#### 天赋属性系统

- 初始与上限：初始天赋点 20 点，玩家自由分配到 4 项属性；每项最低 1 点、最高 25 点，总上限 100 点；通关轮回每轮额外 + 5 点上限（约 16 轮到顶）。

- 属性效果公式：

- 灵根：灵力获取效率 = 1 + 灵根点数 × 0.02

- 运气：渡劫成功率加成 = 运气点数 × 0.015；商店高价值概率加成 = 运气点数 × 0.01

- 精神力：炼丹成功率加成 = 精神力点数 × 0.02

- 体质：体质战力加成 = 1 + 体质点数 × 0.03

- 成长规则：每次轮回后可重新分配全部天赋点；通关轮回额外获得 5 点天赋值上限。

### 2. 修炼与境界突破系统

#### 境界分段与解锁节点

共 9 个大境界，每个大境界统一分为前期→中期→后期→圆满四个小阶段（25%/50%/75%/100% 进度）。

| 大境界序号 N | 大境界名称 | 圆满灵力值 = 10^(N+2) | 进入方式 | 解锁核心内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼气 | 1,000 | 初始 | 神游、修炼、商店、基础炼丹 |
| 2 | 筑基 | 10,000 | 100% 保底突破 | 更多 Boss、装备升星 |
| 3 | 金丹 | 100,000 | 概率突破（≥80%） | 宗门、炼宝阁、矿场、主动轮回 |
| 4 | 元婴 | 1,000,000 | 渡劫 | 法宝、高阶内容（v1.0 上限） |
| 5 | 化神 | 10,000,000 | 渡劫 | 后置版本 |
| 6 | 炼虚 | 100,000,000 | 渡劫 | 后置版本 |
| 7 | 合体 | 1,000,000,000 | 渡劫 | 后置版本 |
| 8 | 大乘 | 10,000,000,000 | 渡劫 | 后置版本 |
| 9 | 渡劫境 | 100,000,000,000 | 渡劫（境内每小境界均需） | 通关轮回门槛 |

#### 灵力结算规则

- 大境界内灵力累计，小境界突破不清空（25/50/75/100 只是进度门槛）；仅圆满→下一大境界突破 / 渡劫成功时，当前境界灵力清空重攒。

- 基础灵力（每 5 秒）= P1 境界基础值 × 灵力获取效率 × 宗门大殿加成 × 修为增益 buff × (1 + 首饰灵力词条 + 法宝灵力加成)

- 离线收益 = 在线收益的 50%，封顶 8 小时。

#### 渡劫机制

- 触发范围：元婴起共 6 次大境界突破需渡劫；渡劫境内每个小境界突破均需渡劫。

- 成功率公式：最终成功率 = 基础 30% + 运气点数 ×1.5% + 体质点数 ×0.5% + 战力差距加成 + 丹药加成；硬上限 95%。

- 战力差距加成 = (当前战力 ÷ 推荐战力 − 1) × 20%，上限 + 30%

- 丹药加成 = 单颗突破丹 + 15%，最多使用 1 颗

- 失败惩罚：扣除当前大境界已累计灵力的 5%；连续失败每次 + 5% 成功率保底，直至达到上限。

- 新手保护：炼气→筑基 100% 保底突破；筑基→金丹基础成功率不低于 80%，失败不扣灵力，仅锁定进度，需再补约 10% 灵力可重试。

### 3. 战斗与技能系统

#### 战斗模式

- 普攻：默认全程自动攻击，无需玩家手动操作，攻击频率由职业与装备决定。

- 技能：可自由切换「手动模式」（玩家点击释放）或「自动模式」（冷却结束后系统自动释放）。

#### 战斗核心公式

- 普攻秒伤 = (P21 玩家基础战力 × 体质加成 + 装备总战力 + 法宝战力 + 演武场加成) × 职业攻速系数 × 职业伤害系数 × (1 − Boss 对应抗性 + 装备减抗词条)

P21 玩家基础战力首版等于当前境界 P2 推荐战力；装备系统接入后再重新分配基础战力与装备战力的占比。

- 技能单次伤害 = 普攻秒伤 × 技能伤害系数 × (1 − Boss 对应抗性 + 装备减抗词条)

- 技能实际冷却 = 基础冷却 × (1 − 首饰冷却缩减词条)

- 受击秒伤 = Boss 普攻伤害 × (1 − 防具伤害减免词条)

#### 技能体系

- 品阶划分：统一采用黄、玄、地、天、神五阶，品阶越高伤害 / 效果越强；技能伤害系数 = 品阶基准 × 职业系数。

- 品阶基准占位：黄 1.0 / 玄 1.5 / 地 2.5 / 天 4.0 / 神 6.0

- 伤害类型：分为物伤技能、法伤技能两类，对应 Boss 的不同抗性。

- 获取途径：开局赠送黄阶基础职业技能、商店购买秘籍、Boss 首通概率掉落、稀有奇遇触发获得。

- 携带规则：每个职业最多同时携带 4 个技能，可自由搭配组合。

### 4. Boss 关卡系统

#### Boss 结构与属性

- 全游戏共 18 个 Boss：每个大境界设 1 个中期 Boss（普通，战血系数 ×8）与 1 个圆满 Boss（大境界最终，战血系数 ×15）。

- Boss 血量 = 推荐战力 × 战血系数

- Boss 普攻秒伤 = 推荐战力 × 0.1 × (1 + 通关轮回次数 × 0.15)

- 每个 Boss 自带 2 条抗性属性（通用抗性 + 职业抗性），抗性越高对应类型伤害衰减越大，引导玩家通过装备词条、技能搭配调整伤害配比。

#### 关卡掉落规则

- 首次通关：

- 灵石 = 推荐战力 × 0.5

- 灵力 = 当前境界满灵力 × 10%

- 技能 / 装备概率掉落 50%

- 装备图纸按未拥有类型补缺发放（武器 / 防具 / 首饰缺哪类给哪类，不重复）

- 后续扫荡：

- 灵石 = 首通灵石 × 30%

- 材料 = 该关首通材料量 × 20%

- 不再掉落完整装备与技能书

- 进度规则：Boss 顺序解锁，通关一个解锁下一个；不卡境界突破；主动轮回后 Boss 进度重置。

### 5. 宗门与矿场系统

#### 解锁与核心建筑

- 解锁条件：境界达到金丹期后，消耗灵石开创宗门。

- v1.0 开放 3 座建筑（演武场、弟子系统 v1.1 后置），建筑最高 10 级，升级消耗 = 基础消耗 × 1.8^(等级−1)。

| 建筑名称 | 基础消耗 | 每级加成效果 |
| --- | --- | --- |
| 宗门大殿 | 5000 灵石 | 全局产出 + 5%/ 级（灵力、灵石、材料） |
| 炼宝阁 | 3000 灵石 | 炼制成功率 + 3%/ 级 |
| 矿场 | 4000 灵石 | 挖矿产出与存储上限 + 10%/ 级 |

#### 矿场产出规则

- 灵石 / 小时 = 基础 100 × 1.1^(等级−1) × (1 + 派驻弟子) × 大殿加成

- 材料 / 小时 = 灵石 / 小时 × 0.1（灵石与材料产出比例约 10:1）

- 1 级矿场存储合计 1000，随等级提升存储上限；储量满停止产出并推送提示，手动提取后清空恢复产出。

### 6. 炼宝阁系统（炼丹 + 炼器）

原炼丹房取消，功能并入炼宝阁，金丹期解锁，内置炼丹与打造两类功能。

#### 炼丹玩法

- 丹方与药材：所有丹药需先购买药方方可炼制；核心药材为必需材料，辅助药材最多 2 种，每种提升 5% 成功率（最多 + 10%）。

- 成功率公式：炼丹成功率 = 基础成功率 + 炼宝阁等级 ×3% + 精神力点数 ×2% + 派驻弟子 ×3%（≤2 人，最多 + 6%） + 辅助药材 ×5%（≤2 种，最多 + 10%）

- 基础成功率：黄 70% / 玄 50% / 地 30% / 天 15% / 神 5%

- 丹劫机制：地阶及以上丹药炼制有概率触发丹劫（地 20%/ 天 35%/ 神 50%）；点击抵挡成功产出极品丹，效果为普通丹的 5 倍；失败则药材损毁。

- v1.0 仅提供疗伤类与突破类种子丹方，高阶丹方后置。

#### 打造（炼器）玩法

- 需要对应图纸与打造材料，覆盖地阶及以上品阶；v1.0 只做到地阶，天阶 / 神阶规则预留。

- 打造成功率 = 同品阶基础成功率 + 炼宝阁等级加成；不受精神力、药材、弟子加成影响。

- v1.0 建议打造成功率固定 100% 且无耗时，只消耗材料与图纸，简化体验。

### 7. 装备系统

#### 品阶与分类

- 品阶体系：与技能统一采用黄、玄、地、天、神五阶，品阶越高基础战力越强。

- 装备类型：分为武器、防具、首饰三类：

- 武器：核心提升战力，附带减抗、攻速、暴击等词条，严格限制职业。

- 防具：提升生存属性与少量战力，附带伤害减免、体质加成等词条，全职业通用。

- 首饰：功能性加成，附带冷却缩减、掉落概率、灵力加成等词条，全职业通用。

#### 成长与交易公式

- 最终战力 / 词条数值 = 基础值 × (1 + 星级 × 0.1)

- 装备出售价 = 基础战力 × 2 × 星级系数；星级系数 = 1 + 星 × 0.5

- 商店售价 = 出售价 × 1.5

#### 穿戴门槛与衰减规则

| 品阶 | 全效穿戴境界 | 低境界衰减规则 |
| --- | --- | --- |
| 黄阶 | 炼气期 | 全境界可穿，每低 1 个大境界属性 ×0.8，最低保留 10% |
| 玄阶 | 金丹期 | 全境界可穿，每低 1 个大境界属性 ×0.8，最低保留 10% |
| 地阶 | 元婴期 | 全境界可穿，每低 1 个大境界属性 ×0.8，最低保留 10% |
| 天阶 | 炼虚期 | 全境界可穿，每低 1 个大境界属性 ×0.8，最低保留 10% |
| 神阶 | 大乘期 | 全境界可穿，每低 1 个大境界属性 ×0.8，最低保留 10% |

#### 获取途径

- 黄 / 玄阶：商店高概率刷新

- 地阶：商店小概率刷新 + 炼宝阁打造

- 天 / 神阶：高等级商店直接购成品 + 打造 + 奇遇图纸

- 装备升星消耗矿场材料与 Boss 扫荡材料，双来源供给。

### 8. 法宝系统

- 获取途径：Boss 掉落、奇遇获得、商店小概率刷新；通关轮回可保留 1 件。

- 品阶加成：加成效果 = 基础加成 × 品阶系数；单属性基础加成：地 20% / 天 30% / 神 50%。

- 词条规则：地阶 1 条词条、天阶 2 条词条、神阶 2-3 条词条；词条池包括战力、灵力、体质、运气、商店折扣、刷新概率。

- 携带规则：同时最多携带 1 件法宝生效，可随时切换。

### 9. 商店系统

#### 等级与解锁

- 商店等级消耗灵石升级，等级越高可解锁品阶越高，高价值商品刷新概率越高。

- 解锁规则：1 级黄阶 / 2 级黄 + 玄 / 3 级黄 + 玄 + 地 / 4 级 + 天阶 / 5 级全部品阶（可直接购买成品，无需打造）。

#### 刷新机制

- 每日 0 点自动刷新 1 次，同时重置 5 次免费手动刷新次数。

- 免费刷新用完后消耗灵石付费刷新；付费刷新价 = 100 × 2^floor (当前付费刷新次数 ÷ 5)，每日 0 点重置价格。

- 高价值商品刷新概率 = 基础概率 × (1 + 商店等级 ×0.1 + 运气点数 ×0.01 + 法宝加成)

- 单个刷新位基础概率：神 0.5% / 天 1% / 地 5% / 玄 15% / 黄 20%

#### 商品类型

- 常规商品：各品阶装备、丹药药方、药材、打造材料、技能秘籍。

- 稀有商品：高阶装备、法宝、稀有药方、高阶技能秘籍（低概率刷新）。

### 10. 神游与奇遇系统

#### 神游石机制

神游是主动玩法的唯一入口，手动连点或在线自动运行，每次触发奇遇消耗 1 点神游石。

- 神游石上限：500

- 被动恢复：1 点 / 30 秒，恢复上限 30 点（超过部分靠奇遇与突破获得）

- 突破奖励：突破成功 + 50 点

- 自动神游：在线状态下 2 秒 / 次

- 手动连点冷却：不低于 0.5 秒（防脚本）

- 主动轮回返还 50% 神游石，通关轮回返还 75%

#### 奇遇引擎

奇遇取代低概率随机事件，按轻重分层：

- 类型权重：收益类 50% / 选择类 45% / 稀有类 5%

- 轻量奇遇（约 80%）：不弹窗，底部浮层直接结算，由模板乘以当前境界参数动态生成，如妖兽袭击、药材发现、灵石堆等。

- 完整奇遇（约 20%）：二选一或点击小游戏，手写与模板化结合；v1.0 手写数量建议 10-15 个。

- 选择类规则：3 秒倒计时选择，超时自动选保守项；自动模式下互动类奇遇按基础概率直接结算，不弹小游戏。

- 修为进度触发：达到 25/50/75/100% 阶段门槛时，各 roll20% 概率触发稀有类奇遇，每大境界最多 5 次。

- 奇遇可产出灵石、药材、打造材料、神游石、少量灵力与临时增益。

### 11. 轮回成长系统

轮回分为主动轮回与通关轮回两种，定位不同：

| 对比项 | 主动轮回 | 通关轮回 |
| --- | --- | --- |
| 触发条件 | 境界≥金丹且首次挑战当前 Boss 失败 | 渡劫境圆满 + 通关全部 18 个 Boss（强制触发） |
| 难度变化 | 不变 | 每轮提升 15%，累计上限 + 100% |
| 修为与境界 | 重置至炼气期 | 重置至炼气期 |
| 职业 | 不可更换 | 可重新选择 |
| 保留内容 | 4 件装备 + 3 份药方 + 50%神游石 + 宗门建筑 + 天赋重配 | 全部图纸 + 药方（图鉴式） + 宗门建筑 + 天赋重配 + 1 件法宝 |
| 天赋成长 | 可重新分配，无永久增益 | 每轮 + 5 点上限（总≤100），可重新分配 |
| 永久成长 | 无 | 执念叠加：对应职业基础伤害每层 + 5%，每轮 + 1 层，上限 16 层（80%） |
| Boss 进度 | 重置 | 重置后重新爬境 |

- v1.0 仅实现主动轮回，通关轮回为后置版本内容。

- Boss 秒伤公式中的轮回次数仅计算通关轮回次数，不含主动轮回。

### 12. 社交系统（合规版）

- 移除渡劫助力、通关分享额外奖励等诱导分享设计，避免多级累积奖励。

- 仅保留单次、非强制、小额奖励的分享场景，如分享游戏获得少量神游石或灵石，每日限 1 次。

- 所有分享按钮不设置强制引导，不与核心玩法进度挂钩。

## 四、核心数值框架（公式定稿 v0.5）

### 1. 基础参数（草案，待测试调优）

| 参数项 | 炼气 | 筑基 | 金丹 | 元婴 | 化神 | 炼虚 | 合体 | 大乘 | 渡劫境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 境界基础值（每 5 秒） | 5 | 15 | 120 | 1000 | 8500 | 70000 | 600000 | 5000000 | 20000000 |
| P2 推荐战力 | 200 | 1000 | 5000 | 25000 | 120000 | 600000 | 3000000 | 15000000 | 30000000 |
| P21 玩家基础战力（首版） | 200 | 1000 | 5000 | 25000 | 120000 | 600000 | 3000000 | 15000000 | 30000000 |

- 天赋初始 20 点，每项上限 25，总上限 100；通关轮回每轮 + 5。

- 离线收益 = 在线的 50%，封顶 8 小时。

### 2. 核心公式汇总

- 第 N 大境界圆满灵力 = 10^(N+2)

- 渡劫最终成功率 = 30% + 运气 ×1.5% + 体质 ×0.5% + 战力差距加成 + 丹药加成（上限 95%）

- 普攻秒伤 = (P21 玩家基础战力 × 体质加成 + 装备战力 + 法宝战力) × 职业攻速 × 职业伤害 × (1 − Boss 抗性 + 装备减抗)

- 炼丹成功率 = 基础值 + 炼宝阁等级 ×3% + 精神力 ×2% + 弟子加成 + 药材加成

- 建筑升级消耗 = 基础消耗 × 1.8^(等级−1)

- 高价值刷新概率 = 基础概率 × (1 + 商店等级 ×0.1 + 运气 ×0.01 + 法宝加成)

## 五、变现与运营思路

### 1. IAA 广告位设计

激励视频广告位遵循无强制原则，可选广告位包括：

- 双倍离线收益领取

- 补充神游石

- 免费商店刷新次数

- Boss 挑战临时增益 buff

- 额外炼丹次数
各广告位奖励数值与每日频次上限待数值调优阶段确定。

### 2. 运营节奏

- 上线初期：聚焦核心循环留存验证，重点优化前 7 日留存与广告 eCPM。

- 迭代节奏：根据留存数据逐步开放高阶境界、新 Boss、新系统，保持每周小版本更新。

## 六、开发里程碑

| 阶段 | 周期 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| P0 合规启动 | 与开发并行 | 账号与类目确认、小程序备案启动、资质准备 |
| P1 原型闭环 | 1-2 周 | 修炼系统、神游奇遇、境界突破、首个 Boss、主动轮回 |
| P2 内容填充 | 2-3 周 | 8 个 Boss（炼气 - 元婴）、炼宝阁、宗门、商店、装备升星 |
| P3 平衡调优 | 1-2 周 | 按 1 周循环锚点填数、渡劫曲线校准、神游石经济平衡 |
| P4 广告与提审 | 1 周 | IAA 广告接入、合规自检、提审发布 |

## 七、待确认与待补事项

- 修为增益 buff 具体数值、初始资源数量。

- 具体技能表、法宝词条数值、奇遇奖池细节。

- 丹方具体内容、逐关首通材料量。

- 低境界穿戴衰减规则已明确，数值代入待验证。

- 通关轮回的执念加成数值、神游石保留比例已初步确定，待测试验证。

- v1.0 手写奇遇数量、完整事件池规模随数值表一同确定。

八、开发执行总纲

本总纲是《踏入轮回》微信小游戏从工程创建到一周版验收的唯一执行文档。所有代码、目录、阶段顺序、调试能力和验收口径以本节为准；除非同步修改本节，否则不增加系统、不改变顺序、不复制第三方代码。

1. 一周版目标

• 产品目标：完成一次从开局到主动轮回的可玩闭环，并能在重启后恢复存档。

• 目标玩家：上班族和学生党，单次至少 10 分钟，每天回来 2-4 次。

• P1 内容：剑修开局、天赋分配、修炼至金丹、神游奇遇、突破、前两个 Boss、主动轮回、离线收益。

• P1 排除：枪修与刀修实装、金丹以上境界、第三个及后续 Boss、装备、商店、宗门、炼宝阁、渡劫动画、账号、服务器、云存档、广告和音频。

• 开发构建使用 5 倍时间倍率，正常流程目标为 20-30 分钟走通至金丹和主动轮回；正式构建固定 1 倍。

2. 工程目录结构

XiuxianGameProject/

├─ assets/

│  ├─ scenes/                 Opening.scene、Main.scene

│  ├─ scripts/

│  │  ├─ app/                 启动、场景切换、全局装配

│  │  ├─ core/                纯 TypeScript 领域逻辑，不引用 cc

│  │  ├─ data/                数值、境界、事件、Boss 配置

│  │  ├─ platform/            存储、生命周期、微信/浏览器适配

│  │  ├─ ui/                  各面板控制器与通用组件

│  │  └─ debug/               仅开发构建可用的调试面板

│  ├─ resources/

│  │  ├─ ui/opening/          开局界面专用素材

│  │  ├─ ui/cultivation/      修炼界面专用素材（后续）

│  │  ├─ ui/shared/           仅经确认可跨界面复用的通用素材

│  │  ├─ profession/          剑修立像与后续职业

│  │  ├─ bosses/              Boss 立绘与大头像

│  │  ├─ config/              运行时 JSON 配置

│  │  └─ fonts/               字体子集

│  └─ docs/                   实现说明与局部验收记录

├─ settings/

├─ package.json

└─ tsconfig.json

注：library、temp、local 等 Cocos 自动目录不参与 Git 提交。所有工程内资源路径和文件名使用 ASCII。

3. 架构与职责

• core 层：只处理规则、状态变化、公式、存档数据结构和业务结果，不依赖 Cocos 节点。

• data 层：保存境界、P1、P2、P21、天赋、奇遇、Boss 等配置，便于调数和测试。

• platform 层：封装微信和浏览器的本地存储、前后台生命周期、时间与随机数接口。

• app 层：负责启动、加载存档、创建运行时、切换场景和驱动逻辑更新。

• ui 层：只展示状态、接收输入和触发 core 行为，不直接修改存档对象。

• debug 层：只读/写入调试命令，必须通过编译宏在生产构建中完全排除。

4. 数据与存档基线

• 存档包含 schemaVersion、创建/更新时间、职业、天赋、境界阶段、灵力、神游石、Boss 进度、首次失败状态、轮回状态和设置。

• 本地存档使用显式版本号；加载失败时保留原始数据并提供安全默认值，不直接覆盖坏档。

• 自动保存时机：开局确认、30 秒间隔、进入后台、关键突破、Boss 结算、主动轮回。

• 时间：修炼每 5 秒结算；离线按在线收益 50%、封顶 8 小时；所有时间计算通过统一时钟接口，后续可防篡改。

• P21 玩家基础战力首版等于当前境界 P2 推荐战力；装备系统接入后再拆分基础与装备占比。

5. 面板制作顺序与界面状态

• P1 顺序：开始/职业 → 天赋 → 不可逆确认 → 修炼首页 → 神游/奇遇 → 突破 → 试炼/Boss → 奖励结算 → 主动轮回。

• 后续完整顺序：角色/属性 → 商店 → 宗门 → 炼宝阁 → 设置 → 其他扩展面板。

• 职业选择：显示剑修、枪修、刀修三张卡；P1 仅剑修可选，另外两张显示锁定，不改变后续数据结构。

• 天赋：灵根、体质、运气、精神，初始 20 点，每项 0-25；确认前可加减和重置，必须分配完才能确认。

• 选中卡框由代码描边和发光派生；次按钮和点数显示按既有草稿布局制作，不新增参考项目资产。

6. 八阶段制作流程

| 阶段 | 主要工作 | 完成标准 | 协作门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 工程基线 | 整理目录、Git 首次提交、分辨率与平台接口骨架 | 工程可打开，空场景可运行，无类型错误 | 你确认目录和基线 |
| 1 核心模型 | 玩家档案、境界、天赋、资源、P1/P2/P21、时钟、随机数、存档迁移 | 纯 TS 测试通过，不依赖 Cocos 节点 | 你确认数据和存读档规则 |
| 2 开局界面 | 三职业卡、剑修可选、天赋分配、确认弹窗、创建存档 | 重启跳过开局，返回/防重复点击通过 | 你试玩并确认布局 |
| 3 修炼与突破 | 灵力 tick、离线收益、炼气至金丹、突破失败与保底 | 5 倍调试可走通到金丹 | 你确认节奏与反馈 |
| 4 神游奇遇 | 手动/自动神游、神游石、三类奇遇各两个 | 六类样例可触发，倒计时与自动结算正确 | 你确认事件表现和结果 |
| 5 Boss 战斗 | 前两个 Boss、实时自动战斗、静态立绘、失败重试 | 两个 Boss 可胜可败，无资源损失，进度正确 | 你确认战斗手感 |
| 6 主动轮回 | 首次失败解锁、50% 神游石、天赋重配、Boss 重置 | 轮回后数据正确，重启仍保持一致 | 你确认结算和二次确认 |
| 7 整合验收 | 真机适配、离线、杀进程、安全区、完整主路径 | 全部 P1 验收项通过，开发构建与正式构建隔离 | 你批准一周版完成 |

7. 开发规则与调试能力

• 每一步先写逻辑和测试，再接 UI；不把业务规则写进节点脚本。

• 调试面板仅开发构建可用，包含时间倍率、跳境界、补神游石、重置存档、强制卡关和 Boss 进度跳转。

• 正式构建关闭调试菜单、5 倍时间倍率和所有测试入口。

• 所有第三方项目只读参考，不复制代码、配置、文档、美术或目录结构。

• 任何范围变更必须先修改本总纲，并由你确认后再实施。

8. 每阶段协作流程

• 我先执行一个阶段，不跨阶段抢做后续内容。

• 完成后提供：改动文件、运行方式、已通过的测试、需要你试玩的点。

• 你只反馈产品、体验、素材和验收问题；代码错误、类型错误和技术排错由我处理。

• 你确认后提交 Git，再进入下一阶段；未确认不进入下一步。

• 所有正式文档修改直接写入现有文档，不额外创建竞争版本。

九、Scene-first UI 与素材规范

本节优先于前文任何动态创建 UI 的描述。所有可编辑界面均由用户在 Cocos Creator 的 Scene 中搭建。

• 节点、层级、Sprite、Label、Button、Layout、Widget、Popup 和图片挂载全部在 Scene 中创建和配置。

• 代码不得运行时创建、排列或替换视觉 UI 节点，只负责读取序列化引用、更新状态、控制显隐和响应事件。

• Cocos 组件通过 @property 引用用户已绑定的节点或组件；按钮点击由代码在 onEnable 中统一注册，并在 onDisable 中注销。

• 用户不需要逐按钮手动拖点击事件；只需把按钮组件或节点引用绑定到控制器属性。这样修改代码方法名时不会破坏事件连线。

• 需要图片时，我提供源素材路径、目标界面、尺寸、格式和挂载节点；用户负责整理、导入、切图和绑定。

• 源素材按界面独立归档：例如修炼界面素材统一放在 ui素材图/修炼面板目录下。

• 运行素材按界面独立归档：assets/resources/ui/opening、assets/resources/ui/cultivation 等，禁止跨界面借用。

• 只有明确的通用组件才能放入 ui素材图/通用ui素材和 assets/resources/ui/shared；跨界面复用必须先确认并登记。

• 禁止把修炼、宗门、商店、试炼等面板的背景、按钮、边框或图标混放到其他界面目录。