# 《踏入轮回》开发

目录

《踏入轮回》开发	1

日志	2

一、代码规范	2

二、阶段记录	2

问题与解决	3

三、后续阶段记录位置	4

四、代码解释要求	8

五、Scene-first UI 规范	9

六、阶段 2 Scene 搭建清单（先由用户完成）	10

1. 总体约束	10

2. 节点树	10

3. 尺寸与位置	11

4. 图片使用清单	14

阶段 3：修炼、突破与独立 Scene	15

阶段 4：修炼控制器与运行时闭环	17

阶段 5：神游与奇遇最小闭环	19

阶段 6：主动轮回领域逻辑	21

阶段 7：开局与修炼场景衔接	22

阶段 8：属性面板与设置面板	23

阶段 9：角色面板基础 UI	24

阶段 10：底部导航与跨场景修炼修复	25

阶段 11：商店面板基础 UI	26

阶段 12：试炼主面板基础 UI	27

阶段 13：宗门主面板基础 UI	28

# 日志

本文件记录《踏入轮回》各开发阶段的交付内容、技术方案、实际问题、解决方式和验收结果。开发顺序以《踏入轮回》小游戏策划方案（完善执行版）的“八、开发执行总纲”为准。

# 一、代码规范

使用 TypeScript strict 模式，禁止隐式 any。

公共类型和函数必须写 JSDoc；注释解释意图、边界和原因，不重复代码表面含义。

类和接口使用 PascalCase，变量和方法使用 camelCase，常量使用 UPPER_SNAKE_CASE。

领域逻辑不得直接引用 Cocos 节点、浏览器或微信全局对象。

所有工程内资源路径和文件名使用 ASCII。

每个阶段先通过类型检查和约定的验证，再进入下一阶段。

正式文档直接修改现有文件；开发日志是独立的阶段记录文档。

# 二、阶段记录

阶段 0：工程基线

状态：已完成，用户验收全部通过。

完成内容

建立 assets/scenes、assets/scripts/{app,core,data,platform,ui,debug} 和 assets/resources 目录结构。

创建 Main.scene，设置 Canvas 逻辑尺寸为 750×1334。

建立 PlatformAdapter、浏览器平台实现和平台工厂接口。

建立 GameClock、RandomSource 和 GameRuntime 基础依赖。

开启 TypeScript strict、noImplicitOverride、noFallthroughCasesInSwitch 和文件名大小写一致性检查。

添加 .editorconfig 与 Prettier 配置。

创建 Git 基线提交：2a88e63 chore: establish project baseline。

阶段 0 分辨率修正提交：3ea7ff6 fix: confirm portrait design resolution。

阶段 0 验收提交：277f60b chore: complete stage 0 acceptance。

阶段 0 验收提交：277f60b chore: complete stage 0 acceptance。

新增 AttributeEntryButton 属性入口，位于 CultivationRoot 下并放在角色名称与设置按钮附近。

属性入口节点结构为 AttributeEntryButton、AvatarPortrait、AvatarFrame；头像框作为最后一个子节点渲染在头像上层。

属性入口提交：e9d4406 feat: add cultivation attribute entry。

使用技术

Cocos Creator 3.8.8。

TypeScript strict 模式与 TypeScript 5.8.3 类型检查。

Cocos Scene 资源格式。

浏览器 localStorage 与页面可见性事件。

Git 本地版本控制。

## 问题与解决

问题 1：Cocos 3.8.8 声明文件与 strict 检查冲突。

解决：保留项目代码 strict 检查，并增加 skipLibCheck，只跳过引擎和第三方声明文件。类型检查随后通过。

问题 2：空白工程没有初始场景。

解决：基于 Cocos Creator 3.8.8 官方 2D 场景创建 Main.scene，并修改画布尺寸。Scene 可解析，包含 Canvas、Camera 和 UITransform。

问题 3：平台能力不能直接写死到业务层。

解决：先定义 PlatformAdapter 和浏览器实现，微信实现留到后续阶段。领域逻辑不依赖具体平台。

验收记录

用户确认第 1 项通过。

用户确认第 2 项通过。

用户确认第 3 项通过。

第 4 项最初未按 750×1334 显示；用户手动修复后，Main.scene 和项目设计分辨率均已确认为 750×1334。

分辨率确认：正式设计基准为 750×1334，阶段 0 已闭环。

# 三、后续阶段记录位置

阶段 1：核心模型

状态：用户验收通过。

完成内容：玩家档案、境界、天赋、资源、P1/P2/P21、统一时钟、随机数、存档结构、严格校验和版本迁移。

建立九大境界配置，录入 P1 境界基础值和 P2 推荐战力。

建立剑、枪、刀职业系数；P1 仅允许剑修创建存档。

建立灵根、体质、运气、精神天赋规则，校验初始总点数必须为 20、每项不超过 25。

新增 P21 玩家基础战力：首版等于当前境界 P2，再叠加体质和职业系数。

建立 PlayerSaveV1 存档结构和运行时严格校验，增加存档迁移边界。

建立初始玩家档案，默认炼气前期、灵力 0、神游石 0、首个 Boss 未击败。

所有核心逻辑均为纯 TypeScript，不依赖 Cocos 节点。

使用技术：TypeScript strict、Vitest 3.2.7、Node.js 类型检查、纯 TypeScript 领域模型。

问题与解决：Vitest 安装时出现 esbuild 安装脚本提示，但测试实际运行正常，没有阻塞；本阶段未发现业务逻辑错误。

回退验证：Git 工作区干净，阶段 2 动态 UI 代码和运行素材均已移除。

阶段 1 提交：cb0fb30 feat: add core cultivation model and save schema。

下一阶段：阶段 2，开局界面。

阶段 1 验收：用户已确认通过。

阶段 2：开局界面（首次实现已回退）

状态：用户验收通过。Scene 节点、组件、组合素材和 TalentPage 布局已冻结。代码尚未开始。

阶段 2 最终验收提交：301d847 chore: accept opening scene layout。

新版整页背景：职业页使用 opening_profession_bg.png；天赋页使用 opening_talent_bg.png，均为 750×1334 逻辑尺寸。

新版职业卡：使用 profession_sword_card.png、profession_spear_card.png、profession_blade_card.png，显示尺寸 210×478，保持 0.439 原图比例。

组合按钮：继续、重置、返回、确认、返回修改、进入轮回分别绑定独立整图，重复的 Text 子节点已隐藏。

天赋行：不采用带固定当前数值的合图，继续使用属性边框、动态 Label、加号和减号。

确认弹窗：不使用带疑似错字的合图，继续使用空白宣纸面板和可修改的 Label。

素材元数据：为 11 张新导入图片补齐 SpriteFrame .meta，确保 Scene 可以引用。

组合素材提交：c9d0782 feat: apply composite opening artwork。

TalentPage 加减按钮从 56×56 缩小为 40×40。

四行天赋整体下移 40 个逻辑像素，当前位置依次为 y=290、145、0、-145。

新增 RemainingPointsBox，尺寸 300×76，位置 x=190、y=470，使用现有天赋行背景并位于 RemainingPoints 文字后方。

问题：加减按钮相对行高过大，四行位置偏高，且缺少剩余点数底框。解决：直接在现有 Scene 中调整，不新增代码。

TalentPage 布局修正提交：e612f58 fix: adjust talent page layout and composite artwork。

问题二：挂载组件时把大多数 UITransform 重置为 100×100，导致图片拉伸。解决：按原图宽高比和 UI 草稿重新设置卡片、立像、按钮、天赋行和弹窗尺寸，最新提交 cd75389。

问题一：首次挂载时组件对象未加入节点 _components 列表，编辑器只显示节点。解决：重新写入组件并挂到节点组件列表，校验通过。

本轮尝试：导入素材并用代码动态创建开局界面，现判定为不符合要求并全部撤销。

问题：视觉节点由代码创建，违反“Scene 中创建节点、代码只绑定调用”的明确要求。

撤销内容：回退阶段 2 提交 eb4fe0b，删除动态 UI 代码和复制进工程的运行素材。

后续代码解释要求：每个名词、常量、接口、类、函数和关键公式都要用中文说明用途、含义、输入输出和限制。

问题与解决：用户明确指出 Scene-first 是硬要求，因此不继续修补动态 UI，直接回退到阶段 1 提交 cb0fb30。

回退验证：Git 工作区干净，阶段 2 动态 UI 代码和运行素材均已移除。

当前基线：cb0fb30 feat: add core cultivation model and save schema。

本阶段最新进展：已直接修改 Main.scene，创建 OpeningRoot、职业页、天赋页、确认弹窗和完成占位页的完整节点结构。

结构校验：共 95 个节点；94 个 UITransform、40 个 Sprite、34 个 Label、18 个 Button，未发现无效引用。

Scene 提交：231f04e feat: scaffold opening ui scene。

图片比例修正提交：cd75389 fix: preserve opening sprite aspect ratios。

遮罩修正提交：57ec273 fix: bind builtin sprites for opening overlays。

组件挂载提交：18c3b3c feat: mount opening scene components。

图片状态：已使用新版整页背景、完整职业卡和组合按钮；四行天赋继续使用原来的动态组件。

代码状态：阶段 2 只完成 Scene 与素材绑定；@property 引用和按钮事件尚未编写。

验收顺序：重新打开 Main.scene，检查整页背景、完整职业卡、组合按钮和动态天赋行；确认 Scene 无误后再编写逻辑代码。

下一步：阶段 3，修炼与突破。开始前保持当前 Scene 和素材不变。

阶段 3：修炼与突破

状态：领域逻辑和 Scene 节点骨架已完成，等待导入修炼界面图片并进行场景验收。

实现 CultivationService：在线 tick、小境界门槛、突破判定、突破失败补修和离线收益。

炼气→筑基固定 100%；筑基→金丹基础 80%，运气每点 +1.5%，上限 95%。

筑基→金丹失败不扣已有灵力，需额外补足当前大境界 10% 的灵力。

离线收益为在线的 50%，最多 8 小时；开发时间倍率由调用方传入，正式环境固定 1。

新增 CultivationPage 节点骨架：背景、资源栏、人物、境界、进度条、神游/突破/自动按钮和底部导航。

阶段 3 逻辑提交：378ac62 feat: add cultivation and breakthrough domain logic。

阶段 3 Scene 骨架提交：7161f0a feat: scaffold cultivation scene nodes。

验证结果：npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过；npm test 通过，5 个测试文件、21 个测试全部通过。

待导入图片全部放在 ui素材图/修炼面板ui素材；运行时统一放在 assets/resources/ui/cultivation，禁止被其他面板串用。

记录模板

阶段目标与范围。

实际完成内容。

使用的技术和关键设计。

遇到的问题、原因和处理方式。

类型检查、测试和人工验收结果。

遗留问题与下一阶段入口。

# 四、代码解释要求

从阶段 2 开始，新增的每个领域名词、常量、接口、类型、类、函数和关键公式都必须用中文注释解释。

名词注释必须说明它在游戏中的具体含义，以及它和玩家行为、数值、存档或界面的关系。

函数注释必须说明用途、输入、输出、关键限制和调用关系；复杂函数需在关键步骤前增加行内注释。

常量注释必须说明来源、单位、作用范围，以及修改后会影响哪些功能。

注释必须与代码同步修改；禁止保留过时注释，也禁止只写“设置值”“获取数据”这类无帮助说明。

# 五、Scene-first UI 规范

• Scene 负责最终视觉结构：节点、层级、图片、文字、按钮、九宫格、锚点、位置和组件全部在编辑器中创建。

• 代码负责行为逻辑：状态、存档、按钮事件、显隐、文本刷新、数值变化和场景切换。

• 代码通过 @property 引用场景中已经存在的节点或组件，不在运行时创建视觉节点。

• 按钮点击由代码统一注册：onEnable 绑定，onDisable 解绑，不逐按钮拖 click 事件。

• 需要图片时，由我给出素材用途、源路径、目标尺寸和挂载节点；用户负责导入与绑定。

• 素材按界面分文件夹存放，禁止跨界面串用；只有 ui/shared 中登记的通用素材可以复用。

# 阶段 2 Scene 搭建清单（先由用户完成）

本清单只描述用户需要在 Cocos Creator 编辑器中创建的节点和组件。代码尚未开始，所有节点和图片绑定完成后，再根据实际节点引用编写控制代码。

## 1. 总体约束

• 在 Main.scene 的 Canvas 下创建所有节点，不使用代码动态创建 UI。

• 节点名必须与清单一致，后续代码通过 @property 绑定这些节点或组件。

• 按钮只需创建 Button 组件并绑定节点引用，不需要逐按钮拖 click 事件；代码后续统一注册和注销。

• 图片全部由用户导入和挂载。本清单只给出源素材和用途。

## 2. 节点树

Canvas

└─ OpeningRoot（750×1334，位置 0,0）

├─ Background（Sprite）

├─ Header

│  ├─ Title（Label）

│  └─ Subtitle（Label）

├─ ProfessionPage

│  ├─ Cards

│  │  ├─ SwordCard（Button）

│  │  │  ├─ CardFrame（Sprite）

│  │  │  ├─ Portrait（Sprite）

│  │  │  ├─ Name（Label）

│  │  │  ├─ Style（Label）

│  │  │  ├─ Stats（Label）

│  │  │  └─ SelectedBorder（Graphics）

│  │  ├─ SpearCard（Button）

│  │  │  └─ 同上，Name=枪修

│  │  └─ BladeCard（Button）

│  │     └─ 同上，Name=刀修

│  └─ ContinueButton（Button）

├─ TalentPage

│  ├─ TalentTitle（Label）

│  ├─ RemainingPoints（Label）

│  ├─ SpiritRootRow

│  │  ├─ RowBackground（Sprite）

│  │  ├─ Name（Label）

│  │  ├─ Effect（Label）

│  │  ├─ Value（Label）

│  │  ├─ MinusButton（Button）

│  │  └─ PlusButton（Button）

│  ├─ PhysiqueRow（同 SpiritRootRow）

│  ├─ LuckRow（同 SpiritRootRow）

│  ├─ MindRow（同 SpiritRootRow）

│  ├─ ResetButton（Button）

│  ├─ BackButton（Button）

│  └─ ConfirmButton（Button）

├─ ConfirmModal

│  ├─ BlockInput（BlockInputEvents）

│  ├─ Shade（Graphics）

│  └─ Panel

│     ├─ ModalBackground（Sprite）

│     ├─ ModalTitle（Label）

│     ├─ ModalBody（Label）

│     ├─ CancelButton（Button）

│     └─ ConfirmButton（Button）

└─ CompletedPage

├─ CompletedBackground（Graphics）

└─ CompletedMessage（Label）

## 3. 尺寸与位置

| 节点 | 组件 | 父节点 | 位置 | 尺寸 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpeningRoot | Node + UITransform | Canvas | 0, 0 | 750×1334 | 锚点 0.5,0.5 |
| Background | Sprite | OpeningRoot | 0, 0 | 750×1334 | Simple；按长屏裁切 |
| Title | Label | Header | 0, 540 | 560×80 | 字号 46，居中，粗体 |
| Subtitle | Label | Header | 0, 492 | 400×46 | 字号 28，居中 |
| Cards | Node | ProfessionPage | 0, 105 | 750×470 | 三张卡等距排列 |
| SwordCard | Button + 子节点 | Cards | -235, 0 | 210×470 | Button.Transition=Scale |
| SpearCard | Button + 子节点 | Cards | 0, 0 | 210×470 | Button.interactable=false |
| BladeCard | Button + 子节点 | Cards | 235, 0 | 210×470 | Button.interactable=false |
| CardFrame | Sprite | 每张卡 | 0, 0 | 210×470 | 职业卡边框 |
| Portrait | Sprite | 每张卡 | 0, 108 | 150×150 | 剑/枪/刀立像 |
| Name | Label | 每张卡 | 0, 5 | 180×36 | 剑修/枪修/刀修 |
| Style | Label | 每张卡 | 0, -35 | 180×28 | 高频/均衡/重击 |
| Stats | Label | 每张卡 | 0, -70 | 190×44 | 攻速与伤害数值 |
| SelectedBorder | Graphics | 每张卡 | 0, 0 | 222×482 | 默认隐藏，代码描边 |
| ContinueButton | Button | ProfessionPage | 0, -470 | 320×100 | 主按钮底板 |
| TalentTitle | Label | TalentPage | 0, 540 | 400×60 | 字号 42，粗体 |
| RemainingPoints | Label | TalentPage | 190, 470 | 250×40 | 剩余 20 点 |
| TalentRow | Node + UITransform | TalentPage | 0, 330/185/40/-105 | 650×126 | 四行顺序固定 |
| RowBackground | Sprite | TalentRow | 0, 0 | 650×126 | 属性边框 |
| Name | Label | TalentRow | -250, 20 | 120×36 | 灵根/体质/运气/精神 |
| Effect | Label | TalentRow | -60, -25 | 330×30 | 显示每点效果 |
| Value | Label | TalentRow | 175, 0 | 70×50 | 当前点数 |
| MinusButton | Button | TalentRow | 110, 0 | 56×56 | 减号图片 |
| PlusButton | Button | TalentRow | 245, 0 | 56×56 | 加号图片 |
| ResetButton | Button | TalentPage | -220, -390 | 180×76 | 重置 |
| BackButton | Button | TalentPage | 0, -390 | 180×76 | 返回 |
| ConfirmButton | Button | TalentPage | 220, -390 | 180×76 | 确认 |
| Shade | Graphics | ConfirmModal | 0, 0 | 750×1334 | 半透明黑，默认隐藏 |
| Panel | Node | ConfirmModal | 0, 0 | 560×430 | 弹窗容器 |
| ModalBackground | Sprite | Panel | 0, 0 | 560×430 | 宣纸面板 |
| ModalTitle | Label | Panel | 0, 145 | 420×50 | 确认天赋 |
| ModalBody | Label | Panel | 0, 15 | 460×150 | 不可逆提示文案 |
| CancelButton | Button | Panel | -125, -150 | 210×76 | 返回修改 |
| ConfirmButton | Button | Panel | 125, -150 | 210×76 | 继续 |
| CompletedPage | Node | OpeningRoot | 0, 0 | 750×1334 | 占位页，默认隐藏 |
| CompletedMessage | Label | CompletedPage | 0, 0 | 640×500 | 创建成功或错误信息 |

## 4. 图片使用清单

| 图片 | 用途 | 挂载节点 | 显示尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| opening_background.jpg | 全屏背景 | Background | 750×1334（长屏裁切） |
| card_frame_normal.png | 职业卡普通边框 | CardFrame | 210×470 |
| panel_paper.png | 确认弹窗底板 | ModalBackground | 560×430 |
| button_primary.png | 继续/重置/返回/确认/弹窗按钮 | 各按钮 | 按节点尺寸 |
| button_plus.png | 加号按钮 | PlusButton | 56×56 |
| button_minus.png | 减号按钮 | MinusButton | 56×56 |
| talent_row_bg.png | 天赋行背景 | RowBackground | 650×126 |
| sword_stand.png | 剑修立像 | SwordCard/Portrait | 150×150 |
| spear_stand.png | 枪修立像 | SpearCard/Portrait | 150×150 |
| blade_stand.png | 刀修立像 | BladeCard/Portrait | 150×150 |

素材目录规范：开局界面所有图片统一放在 ui素材图/开局面板ui素材；运行时统一放在 assets/resources/ui/opening。除非明确登记为通用素材，否则禁止被修炼、宗门、商店、试炼等界面使用。

# 阶段 3：修炼、突破与独立 Scene

状态：修炼与突破领域逻辑已完成；修炼界面已从 Main.scene 拆分为独立 CultivationScene.scene；场景资源引用和结构校验通过；界面布局已于 2026-09-21 验收通过。

完成内容

实现 CultivationService，覆盖在线修炼、小境界门槛推进、大境界突破、突破失败补修和离线收益计算。

确定突破规则：炼气圆满进入筑基为 100%；筑基圆满进入金丹为基础 80% 加运气加成，单点运气增加 1.5%，最高 95%。

筑基进入金丹失败时不扣除已有灵力，需要额外补足当前大境界总灵力的 10%。

离线收益按在线收益的 50% 结算，最多累计 8 小时；开发时间倍率保留为参数。

新建 CultivationScene.scene，Canvas 下只保留 CultivationRoot；Main.scene 的 Canvas 下只保留 OpeningRoot。

修炼 Scene 使用背景、人物、灵力进度条、设置按钮、灵石图标、神游按钮、突破按钮、自动按钮和五个底部导航图标。

底部导航顺序统一为角色、宗门、修炼、商店、试炼，修炼位于中央。

阶段 3 逻辑提交：378ac62 feat: add cultivation and breakthrough domain logic。

修复离线重复结算提交：6a691ff fix: prevent duplicate offline cultivation settlement。

修炼界面素材绑定提交：69a2c91 feat: apply cultivation scene artwork。

独立修炼 Scene 提交：68f3400 feat: split cultivation into dedicated scene。

重复 UUID 修复提交：47a7844 fix: repair duplicate scene node ids。

使用技术

Cocos Creator Scene 资源格式、JSON 引用图、SceneAsset、Scene、Node、UITransform、Sprite、Label、Button。

TypeScript strict 模式下的领域服务设计，将灵力、突破和离线结算与 Cocos 节点分离。

Vitest 单元测试，覆盖修炼收益、境界推进、突破概率、失败补修和离线时间戳。

遇到的问题与解决方式

问题 1：tickOffline 把已经乘过 50% 的秒数同时用于收益和时间戳，导致下次启动可能重复结算离线时间。解决方式：拆分真实经过时间和有效修炼时间，时间戳只按真实封顶时间推进，收益再乘离线效率，并补充回归测试。

问题 2：拆分 Scene 时 CultivationRoot 仍被 OpeningRoot 引用，导致两个场景互相携带旧节点。解决方式：修正父子关系，移除 OpeningRoot 中的修炼引用，并按引用图压缩为仅保留可达对象。

问题 3：首次压缩 Scene 时漏掉了索引 0 的 cc.SceneAsset，Cocos 报错“asset is not a scene”。解决方式：恢复 cc.SceneAsset，将原对象引用整体加一重映射，并校验文件首项为 cc.SceneAsset、第二项为 cc.Scene。

问题 4：修炼草稿中的控件坐标不能直接按画布尺寸使用，导致早期布局与草稿不一致。当前处理方式：先用素材特征匹配草稿中的高置信度控件，再按 750×1334 设计坐标重建；低置信度控件保留待用户验收后微调。

问题 5：Canvas 节点的 _id 被错误写成 Scene 资源 UUID，层级面板将 Scene 与 Canvas 判断为重复 UUID，随后出现 Maximum call stack size exceeded。解决方式：为两个 Canvas 分别生成独立 _id，并扫描整个 Scene，确认不再存在重复 _id。

验证结果

场景结构：Main.scene 为 Canvas 到 OpeningRoot；CultivationScene.scene 为 Canvas 到 CultivationRoot。

引用校验：两个 Scene 的所有 __id__ 引用均在有效范围内，首项均为 cc.SceneAsset，第二项均为 cc.Scene。

Creator 实际打开校验：修正 Canvas 节点 UUID 后，asset-db 返回两个资源的 invalid=false、type=cc.SceneAsset；scene.open-scene 对 Main 和 CultivationScene 均返回成功，层级面板不再出现 duplicate UUID 或 Maximum call stack 错误。

类型检查：npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：5 个测试文件、22 个测试全部通过。

AttributeEntryButton 已通过 Creator 重新导入和实际打开验证，CultivationScene 未再出现重复 UUID 或层级栈溢出。

验收结果

2026-09-21：用户确认 CultivationScene、左侧 AttributeEntryButton、头像和头像框布局验收通过。

在 Cocos Creator 中分别打开 Main.scene 和 CultivationScene.scene，确认两个场景都能正常打开。

对照修炼面板 UI 草稿检查人物、境界文字、灵力进度条、设置、灵石、神游、突破、自动和底部导航的位置与大小。

AdventureButton 的匹配置信度低于其他控件，重点检查神游按钮和自动按钮的相对位置。

当前尚未实现 director.loadScene 场景切换代码，验收顺序为先确认 Scene 资源可打开，再进入控制器绑定阶段。

# 阶段 4：修炼控制器与运行时闭环

状态：控制器代码已完成并挂载到 CultivationScene，节点引用已绑定；等待用户在 Creator 预览中验收。

新增 SaveService，使用平台存储接口保存和读取 PlayerSaveV1，不依赖 Cocos 节点。

新增 CultivationController，挂载在 CultivationRoot，引用角色名、灵石、轮回次数、境界、收益、进度、按钮和导航节点。

控制器在 onEnable 统一注册按钮事件，在 onDisable 统一注销，不逐按钮绑定 click 事件。

在线修炼每秒结算一次，周期刷新进度、境界和收益文本，每 5 秒写入一次平台存储。

离线收益通过 lastCalculatedAtMs 与当前时钟计算，调用 CultivationService.tickOffline。

突破按钮根据 canAttemptBreakthrough 动态启用，点击后使用运行时随机源判定突破结果。

自动按钮切换 autoAdventureEnabled，关闭时按钮变灰、开启时恢复原色；神游、设置、属性、宗门、商店和试炼入口已注册，业务 Scene 待后续接入。

控制器提交：0279453 feat: wire cultivation controller。

自动修炼状态反馈提交：c8c8433 feat: show auto cultivation state。

使用技术

Cocos Creator Component 生命周期：onLoad、onEnable、onDisable、onDestroy、update。

@property Node 引用场景中已经存在的节点，运行时不创建视觉节点。

Cocos Editor Message API：asset-db reimport-asset、scene open-scene、scene create-component、scene set-property、scene save-scene。

TypeScript strict 与 Vitest；测试配置排除依赖 cc 模块的 UI 脚本，领域层保持可单元测试。

问题和解决

问题 1：初始控制器错误解构了不存在的 tooltip 装饰器，并且生命周期方法未声明 override。解决方式：移除无效解构，为所有重写方法补齐 override。

问题 2：测试 TypeScript 配置会编译依赖 cc 模块的 UI 控制器，导致无法找到模块。解决方式：tests/tsconfig.json 排除 assets/scripts/ui，领域测试继续覆盖核心逻辑。

问题 3：手工猜写组件 UUID 风险高。解决方式：使用 Cocos 自身编辑器接口创建组件和写入 Node 引用，并保存 Scene。

问题 4：验收要求小境界突破后也从 0 重新获取灵力，同时突破按钮只在达到门槛时出现，进度条必须随灵力变化。解决方式：修改 CultivationService 让所有突破成功都清空 cultivation；控制器根据 canAttemptBreakthrough 切换 BreakthroughButton.active；刷新进度时强制设置 Sprite.Type.FILLED 和 FillType.HORIZONTAL，并写入 fillRange。

问题 5：突破后不应把超出门槛的灵力一并清空。解决方式：突破成功时扣除本次所需灵力，将剩余灵力结转到下一小境界或下一大境界；补充了小境界 260→10 和大境界 1050→50 的测试。

验证结果

16 个 @property 节点引用全部写入成功。

CultivationScene 的所有 __id__ 引用有效，重复 _id 数量为 0。

Creator 重新编译脚本未出现 CultivationController、SaveService 或场景引用错误。

npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：6 个测试文件、25 个测试全部通过。

策划文档“结算口径”已同步改为：每次突破成功后灵力清空为 0，再从下一阶段重新积累。

突破后归零、按钮显隐和进度条填充修复提交：36a13d2 fix: align cultivation breakthrough behavior。

灵力结转修复提交：4abf16c fix: carry excess cultivation after breakthrough。

等待验收

在 Cocos Creator 预览中打开 CultivationScene，确认角色名、灵石、轮回次数、境界、收益和进度正常刷新。

确认进度条随修炼增长，达到阶段门槛后突破按钮变为可点击。

点击突破按钮，确认小境界推进和大境界突破结果生效，且突破后扣除本次所需灵力，剩余灵力结转，突破按钮重新隐藏。

点击自动、设置、属性入口和底部导航，确认事件注册正常；尚未实现的业务以控制台日志表示。

# 阶段 5：神游与奇遇最小闭环

状态：神游领域逻辑和修炼界面按钮接入已完成，等待用户验收。

延期项：选择类奇遇弹窗暂不制作，当前以自动结算 A 分支概率 50% 作为开发占位；待奇遇事件弹窗、选项按钮和选择类光效素材完成后，再改为主选择并加入 3 秒倒计时。

神游石数量与增益动画修复提交：7a2c772 fix: add adventure stone count and gain animation。

GainRateLabel 新增 UIOpacity，文本变化时从下方弹出，停留后缓慢淡出；标签颜色统一为蓝色。

神游按钮下方新增 AdventureStoneCount Label，显示“神游石 N”，尺寸 160×30，位置 (0, -105)。

新增 AdventureConfig，配置收益、选择、稀有三类各两个事件；类型权重为 50 / 45 / 5。

收益 01 凝神吐纳：修为 +10 基础单位。

收益 02 灵石矿脉：灵石 +10。

选择 01 集市冲突：A 分支灵石 +5，B 分支无奖励，自动结算选择 A 的概率为 50%。

选择 02 深潭巨蟒：A 分支灵石 +5、修为 +10 基础单位，B 分支无奖励，自动结算选择 A 的概率为 50%。

稀有 01 无名功法残页：修为 +30 基础单位。

稀有 02 法宝现世：灵石 +100。

新增 AdventureService：处理神游石恢复、每次消耗 1 点、事件抽取、奖励应用和结果文本。

神游石初始 30；1 点 / 30 秒恢复，被动上限 30；手动冷却 0.5 秒；自动神游每 2 秒一次。

存档新增可选的 adventureStones 和 lastAdventureStoneRecoveryAtMs，旧开发存档缺少字段时自动补齐。

CultivationController 已接入神游按钮，结果临时显示在收益 Label 2.5 秒，并同步输出控制台日志。

神游提交：411c10e feat: add adventure and spirit stone loop。

使用技术

AdventureService 领域服务与 RandomSource 随机源解耦，测试使用确定性随机序列。

SaveSchema 可选字段兼容旧开发存档，避免已有浏览器存档直接失效。

Cocos 编辑器统一注册按钮事件，控制器只更新已有 Label、进度和存档。

问题和解决

问题 1：数值表 P14 尚未填写，当前使用用户确认的 P1 首轮奖励值，全部集中在 AdventureConfig。

问题 2：测试初始存档使用 0 点天赋，不符合当前总点数必须为 20 的规则。解决方式：测试改用灵根 20 点的有效初始分配。

问题 3：core/adventure 目录尚未创建。解决方式：创建目录后写入服务并让 Creator 生成 meta。

验证结果

npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：7 个测试文件、34 个测试全部通过。

Creator 已导入 AdventureConfig、AdventureService 并生成 meta，未出现脚本编译错误。

等待验收

点击神游按钮，确认收益 Label 显示事件名称、奖励和剩余神游石。

确认每次神游消耗 1 点神游石，灵石奖励和修为奖励会更新到存档界面。

开启自动神游后等待 2 秒，确认自动执行；关闭后停止。

等待 30 秒，确认神游石恢复 1 点，且被动恢复不超过 30。

神游石数量控件已经完成；当前仍未制作独立神游结果浮层，事件结果暂时复用增益 Label 并播放下方弹出淡出动画。

# 阶段 6：主动轮回领域逻辑

状态：领域规则和测试已完成；轮回入口、二次确认窗口、Boss 战斗接入和天赋重配界面尚未制作。

新增 ReincarnationService，处理 Boss 失败记录、主动轮回解锁、条件校验和轮回重置。

解锁条件：境界达到金丹或更高，并与当前 Boss 的首次失败结算绑定。

执行轮回后：reincarnation.count +1；境界回到炼气前期；灵力归零；突破状态和 Boss 进度重置。

主动轮回返还 50% 神游石；职业、天赋、灵石、设置及后续装备/药方/宗门数据保持不变。

主动轮回提交：e1f2916 feat: add active reincarnation domain logic。

使用技术

ReincarnationService 保持纯领域逻辑，不依赖 Cocos 节点。

使用完整存档复制的不可变结算方式，避免直接修改原对象。

Vitest 覆盖金丹前不解锁、金丹后失败解锁、非当前 Boss 拒绝记录、轮回重置和 50% 神游石返还。

问题和解决

问题：主动轮回依赖 Boss 首次失败，但 Boss 战斗 UI 和结算流程尚未实现。当前解决方式：先提供 recordBossFailure 接口，后续 Boss 服务直接调用；轮回 UI 暂不接 Scene。

问题：设计中的“天赋重配”需要天赋分配界面支持，目前轮回服务只保留原天赋数据，待重配流程接入后执行。

验证结果

npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：8 个测试文件、38 个测试全部通过。

Creator 已导入 ReincarnationService 并生成 meta，未出现脚本编译错误。

等待验收

当前没有轮回按钮和确认弹窗，暂时无法在界面中直接操作主动轮回。

后续需先接入 Boss 失败结算，再制作主动轮回按钮和二次确认窗口。

# 阶段 7：开局与修炼场景衔接

状态：Main.scene 到 CultivationScene.scene 的开局流程已接通，等待用户验收。

新增 OpeningController，负责职业选择、天赋分配、确认弹窗、创建存档和加载修炼 Scene。

剑修默认选中且可选；枪修、刀修在 P1 保持锁定。

天赋初始 20 点，四项每项上限 25；剩余点数、数值 Label 和加减按钮会同步刷新。

最终确认创建 PlayerSaveV1 并写入平台存储，然后调用 director.loadScene("CultivationScene")。

如果已有合法存档，进入 Main.scene 时自动跳过开局并加载修炼 Scene。

场景衔接提交：d347ad2 feat: connect opening flow to cultivation scene。

验证结果

npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：8 个测试文件、38 个测试全部通过。

Creator 已创建 OpeningController 组件并成功绑定 29 个节点引用。

待办

属性 Scene：等待角色面板素材导入后创建。

设置 Scene：等待设置面板素材导入后创建。

Boss 战斗、主动轮回界面和选择类奇遇弹窗继续后置。

# 阶段 8：属性面板与设置面板

状态：CultivationScene 内的 AttributePanel 和 SettingsPanel 已创建并接入控制器，等待验收。

左上角 AttributeEntryButton 现在打开 AttributePanel，点击关闭按钮隐藏面板。

属性面板显示攻击力、防御力、剑意、枪意、刀意和精神力；当前防御力和三系意暂为 0，等待后续战斗与装备系统接入。

设置按钮现在打开 SettingsPanel，点击关闭按钮隐藏面板。

设置面板包含音乐开关、音效开关和删档重玩按钮；音乐和音效状态写入 PlayerSettings。

删档重玩当前只显示提示，不直接删档，后续需要增加二次确认流程。

属性图标和设置标题图当前未导入运行目录，先使用文字 Label 替代；后续补图时直接替换，无需重做控制逻辑。

属性与设置面板提交：3fe38dd feat: add attribute and settings panels。

属性面板补充战力、根基、体质、运气四项；战力读取当前玩家战力，根基/体质/运气读取天赋分配。

修复 Main.scene 继续按钮不可点击：Button.interactable 已在 Scene 和 OpeningController 中同步启用。

剑修选中边框新增 UIOpacity 和循环呼吸闪烁动画；切换职业选择时会停止旧动画并启用新边框。

验收修正提交：7e3fe1a fix: polish opening and attribute panels。

修复天赋页确认按钮和确认弹窗按钮不可点击：Scene 中 Button.interactable 已设为 true，OpeningController 启动时再次确保可交互。

属性面板补齐战力、根基、体质、运气的 Scene 节点和控制器引用；十项属性改为两列布局。

职业卡选中边框增加 UIOpacity 和循环呼吸闪烁动画，当前剑修卡会自动播放。

确认与属性修复提交：3791243 fix: complete attribute values and opening feedback。

新增天赋完整分配校验：总点数必须为 20，且灵根、体质、运气、精神四项都必须大于 0；不满足时确认按钮禁用。

剩余点数 Label 在未分配完成时显示明确提示：剩余 X 点后四项均需分配或四项均需至少 1 点。

属性面板补齐战力、根基、体质、运气节点和两列布局；战力、攻击力、根基、体质、运气、精神均读取真实存档计算或天赋值。

确认按钮不可点击问题的补充修复提交：9a60c8b fix: enforce talent allocation and fill attributes。

调整天赋提示交互：RemainingPointsBox 只显示剩余点数；确认按钮保持可点击，未满足分配条件时点击确认会显示独立 TalentWarning Label 1.5 秒。

TalentWarning 独立于剩余点数框，不再修改 RemainingPointsBox 文案。

修正 refreshAttributePanel：实际写入战力、攻击力、防御力、根基、体质、运气、剑意、枪意、刀意、精神十项数值。

天赋提示与属性刷新修复提交：d80688d fix: refine talent assignment feedback。

验证结果

npm run typecheck 通过；npm run typecheck:tests 通过。

单元测试：8 个测试文件、38 个测试全部通过。

Creator 已重新导入并实际打开 CultivationScene，未出现重复 UUID、无效引用或脚本编译错误。

待办

角色面板仍为后续独立功能，本轮没有使用角色面板素材。

补充属性图标、设置标题图后替换文字占位。

Boss 战斗、主动轮回界面和选择类奇遇弹窗继续后置。

增益 Label 调整：GainRateLabel 改为蓝色常驻，不再在进入游戏、神游结算或文本恢复时播放弹出/淡出动画；神游结果仍在同一 Label 显示 2.5 秒后恢复灵力速率文本。提交：a4bc4bd fix: keep gain label static。

GainRateLabel 最终行为：默认隐藏且不显示每秒灵力收益；只有神游结果或短提示出现时才从下方弹出，停留后淡出并重新隐藏。提交：b0e16f8 fix: make gain label transient。

# 阶段 9：角色面板基础 UI

状态：已完成并通过用户验收；相关 Scene、脚本和素材尚未提交 Git。

完成内容

创建 CharacterScene.scene，设计分辨率保持 750×1334。

角色主面板包含全屏背景、顶部资源栏、右上角头像入口、职业立绘、装备框和底部导航。

右上角头像结构为 AvatarEntryButton、AvatarPortrait、AvatarFrame，预留后续打开角色相关入口。

中心职业立绘包含 SwordPortrait、SpearPortrait、BladePortrait 三个节点。

CharacterPanelController 读取存档 profession，按 sword、spear、blade 切换对应职业立绘；没有存档时回退为剑修。

当前装备框使用 weapon_slot_frame、armor_slot_frame、accessory_slot_frame、artifact_slot_frame、spell_slot_frame。

star_1 至 star_5 属于后续武器强化展示，当前没有使用。

equipment_slot_empty 属于后续展示已装备物品时使用，当前没有使用。

character/button_plus.jpeg 当前没有引用，用户已确认不需要该素材。

职业立绘复制到 assets/resources/ui/shared/profession_sword_stand.png、profession_spear_stand.png、profession_blade_stand.png，供开局面板和角色面板共享。

使用技术

Scene-first：所有 Sprite、Label、Button 和层级节点都在 CharacterScene 中创建。

CharacterPanelController 通过 @property 引用三个职业立绘节点，只更新节点 active 状态。

SaveService 读取玩家存档职业。

职业立绘使用共享资源目录，避免从 opening 目录跨面板引用。

问题和解决

问题 1：所有 SpriteFrame 丢失。原因是 .meta 中 SpriteFrame UUID 已经包含 @f9941，写入 Scene 时又拼接了一次，形成 uuid@f9941@f9941。解决方式：修正全部 Sprite 引用，只保留一次 @f9941。

问题 2：CharacterScene 无法打开，Cocos 层级面板卡死。原因是 cc.Scene._children 中 Canvas 被重复引用两次，触发层级树重复遍历。解决方式：去重 Scene 和所有节点的 children，并加入 Scene 结构校验。

问题 3：最初错误使用了星级和空装备槽素材。解决方式：按用户要求改为五类装备框，星级和空装备槽后置。

问题 4：中间立绘需要随职业变化。解决方式：增加 CharacterPanelController，根据存档 profession 显示对应职业立绘。

验证结果

Creator 实际执行 scene.open-scene，CharacterScene 打开成功。

Scene 首项为 cc.SceneAsset，第二项为 cc.Scene，节点和组件 UUID 无重复。

SpriteFrame 引用完整，不再出现重复 @f9941。

当前测试基线：10 个测试文件、42 个测试全部通过。

待办

装备穿戴、卸下、星级展示和装备详情尚未制作。

右上角头像当前只有视觉和按钮结构，后续按需求接入角色相关操作。

# 阶段 10：底部导航与跨场景修炼修复

状态：已完成并通过用户验收；相关代码尚未提交 Git。

完成内容

底部导航最终规则确定为所有主面板 Scene 的五个按钮全部可交互。

角色、宗门、修炼、商店、试炼分别切换到 CharacterScene、SectScene、CultivationScene、ShopScene、TrialScene。

修炼界面点击左上角头像打开 AttributePanel。

修炼界面点击底部角色进入 CharacterScene，不再打开属性面板。

移除过“商店和试炼只允许修炼导航”的临时锁定模式，恢复完整导航。

修复商店和试炼 Scene 中被保存为 false 的导航按钮状态。

修复 SectScene 中只有修炼按钮可交互的问题，五个导航按钮全部恢复为可交互。

使用技术

BottomNavigationController 统一负责角色、宗门、修炼、商店、试炼按钮绑定和场景切换。

CultivationController 单独维护修炼界面导航和 AttributePanel 入口。

CultivationSessionTracker 记录玩家从前台离开修炼 Scene 的时间。

BrowserPlatformAdapter 的进程内回退存储改为跨适配器实例共享。

问题和解决

问题 1：切换角色界面后修炼灵力停止增长，返回修炼界面时灵力重置。原因是修炼只在 CultivationScene.update 中结算，同时 localStorage 不可用时内存回退不是跨 Scene 共享。解决方式：切换场景前先结算并保存；返回修炼界面时按在线收益补算前台停留时间；进程内回退存储改为共享 Map。

问题 2：应用进入后台时不能把后台时间按在线收益计算。解决方式：CharacterPanelController 在应用隐藏时先结算角色面板停留的前台时间，并清除前台标记；后台时间后续按离线收益 50% 结算。

问题 3：底部角色入口与左上角头像入口行为混淆。解决方式：左上角头像打开属性面板，底部角色加载 CharacterScene。

问题 4：临时锁定导航后，多个 Scene 的 Button.interactable 被保存为 false。解决方式：最终恢复全部导航按钮可交互，并将 Scene 中 _interactable 全部设为 true。

验证结果

Creator 实际打开 CharacterScene、ShopScene、TrialScene、SectScene，均成功。

ShopScene、TrialScene、SectScene 五个底部导航按钮均为 _interactable=true。

新增 CultivationSessionTracker 测试和 BrowserPlatformAdapter 回退存储测试。

当前测试基线：10 个测试文件、42 个测试全部通过。

待办

跨场景修炼采用“离开时保存、返回时补算”，不会在角色等面板上实时显示灵力增长。

正式构建场景列表尚未单独验证 director.loadScene 的所有目标 Scene。

# 阶段 11：商店面板基础 UI

状态：已完成并通过用户验收；相关 Scene、脚本和素材尚未提交 Git。

完成内容

创建 ShopScene.scene。

商店主面板包含 shop_background、顶部资源栏、刷新按钮、升级按钮、商品卡区域和底部导航。

商品卡使用 product_card_frame，当前每页 6 张，按 2×3 排列。

制作两页商品卡占位，共 ProductCard1 至 ProductCard12。

ShopPageController 支持上滑翻页、下滑返回和页码显示。

商品卡本身挂 Button，用户确认购买入口为点击商品卡，不增加独立购买按钮。

商店等级标签已移动到刷新按钮上方黑条中央。

用户已手动细调商店布局，后续制作不得直接覆盖节点位置和尺寸。

使用技术

Scene-first：商品卡、按钮和页面节点全部在 ShopScene 中创建。

ShopPageController 通过 active 状态切换 PageOne、PageTwo 和页码 Label。

共享资源使用 nav_character 等 shared 导航素材。

问题和解决

问题 1：商品卡页面和刷新/升级按钮初始位置需要与草稿重新对齐。解决方式：根据用户细调后的布局保留现状，并通过黑条位置重新定位 ShopLevelLabel。

问题 2：商店导航曾错误设置为只允许修炼。解决方式：最终恢复五个导航按钮全部可交互。

验证结果

Creator 实际打开 ShopScene 成功。

12 个商品卡节点和两页容器存在。

SpriteFrame 引用完整。

当前测试基线：10 个测试文件、42 个测试全部通过。

待办

商品刷新、购买、商店升级、价格扣除、每日刷新次数和商品配置尚未接入。

# 阶段 12：试炼主面板基础 UI

状态：已完成并通过用户验收；通缉令详情面板延期；相关 Scene 尚未提交 Git。

完成内容

创建 TrialScene.scene 主面板。

试炼主面板只使用 trial_background.png 和 wanted_poster_art.png。

主面板包含全屏背景、顶部资源栏、试炼标题、WantedPosterButton 和底部导航。

WantedPosterButton 已经挂 Button，后续用于打开通缉令详情面板。

wanted_panel_background、status_bounty、status_captured、arrow_left、arrow_right、reward_frame、reward_spirit、label_spirit_reward、button_capture 全部保留给详情面板。

当前主面板不包含左右换 Boss、状态印章、奖励框、追捕按钮等详情 UI。

使用技术

Scene-first：试炼主面板节点全部在 TrialScene 中创建。

试炼详情 UI 延期，避免把详情素材提前混入主面板。

详情面板关闭方式尚未确认，建议使用透明遮罩点击关闭，不引入其他面板关闭按钮素材。

问题和解决

问题 1：初版试炼 Scene 错误地把详情素材放进了主面板。解决方式：按用户说明重构，只保留试炼背景和通缉令主入口。

问题 2：试炼导航曾错误设置为只允许修炼。解决方式：最终恢复五个导航按钮全部可交互。

验证结果

Creator 实际打开 TrialScene 成功。

主面板未引用详情面板素材。

底部导航五个按钮全部可交互。

当前测试基线：10 个测试文件、42 个测试全部通过。

待办

通缉令详情面板尚未制作。

详情面板关闭方式和 Boss 切换交互需要在下阶段确认。

# 阶段 13：宗门主面板基础 UI

状态：已完成并通过用户验收；相关 Scene 和素材尚未提交 Git。

完成内容

创建 SectScene.scene 主面板。

宗门主面板包含 sect_background、顶部资源栏、宗门标题、五栋建筑和对应竖向标签。

五栋建筑为 HallBuilding、ForgeBuilding、MineBuilding、ArenaBuilding、RecruitmentBuilding。

标签为 HallBuildingLabel、ForgeBuildingLabel、MineBuildingLabel、ArenaBuildingLabel、RecruitmentBuildingLabel。

大殿、炼宝阁、矿场当前为可点击占位节点，尚未打开详情。

演武场、弟子招募属于 v1.1，保留视觉素材和按钮节点，但 Button.interactable=false。

宗门底部导航五个按钮全部恢复为可交互。

使用技术

Scene-first：建筑、标签、按钮和层级结构全部在 SectScene 中创建。

建筑 Button 使用 interactable 控制可用状态。

共享底部导航使用 BottomNavigationController。

问题和解决

问题 1：SectScene 只有修炼导航按钮可交互。原因是上一版导航锁定状态被保存到了 Scene 的 Button._interactable 中。解决方式：将五个按钮全部恢复为 true，并用 Creator 重新打开验证。

问题 2：宗门建筑详情尚未定义。解决方式：大殿、炼宝阁、矿场仅保留可点击占位，演武场和弟子招募禁用，详情后续逐项制作。

验证结果

Creator 实际打开 SectScene 成功。

五栋建筑和五个竖向标签均存在。

大殿、炼宝阁、矿场 interactable=true；演武场、弟子招募 interactable=false。

五个底部导航按钮 interactable=true。

当前测试基线：10 个测试文件、42 个测试全部通过。

待办

大殿升级、炼宝阁详情、矿场产出和提取尚未制作。

演武场、弟子招募待 v1.1 开放。